Transkript Nr. 9: Meeting Notes generavimo ir siuntimo procesas

Išplėsta 60 min. online susitikimo versija ProMeet Insight AI projektui

| Laukas | Reikšmė |
| --- | --- |
| Susitikimo trukmė | 60 min. intensyvi diskusija |
| Formatas | Online susitikimas; visi dalyviai dalyvauja nuotoliniu būdu |
| Pagrindinis tikslas | Suderinti PMBOK tipo santraukos struktūrą, preview, approve/cancel ir el. laiško siuntimo logiką. |
| Dalyviai | Akvilė Burokienė (projekto vadovė / PM, backlog ir Jira proceso savininkė); Justina Kondratovič (GDPR, AI Act, Meeting Notes ir dokumentacijos koordinatorė); Laura Kazlauskienė (UX/UI analitikė, human approval langas); Agnė Urbonaitė (AI/NLP analitikė, modelių pasirinkimas ir DI kokybės vertinimas); Tomas Jankauskas (backend / Jira API programuotojas); Ūla Šveiterytė (QA / testavimo koordinatorė, Zephyr scenarijai ir Pass/Fail slenksčiai) |
| AI sistemos kontekstas | Transkripcijos validacija, užduočių identifikavimas, assignee/deadline/priority nustatymas, human approval, Jira ticket kūrimas arba papildymas. |

## Darbotvarkė

Peržiūrėti esamą projekto būseną ir su susitikimo tema susijusius backlog įrašus.

Suderinti sprendimus, kurie turi būti aiškiai atsekami transkripte.

Identifikuoti ToDo darbus, atsakingus asmenis, terminus ir Jira veiksmus.

Įvardyti rizikas, neaiškumus ir human approval situacijas.

Patvirtinti, kokie rezultatai keliauja į sprintą, testavimą arba Spike išvadą.

## Pokalbio transkriptas - išplėsta 60 min. versija

[00:39] Akvilė Burokienė: Sveiki visi, pradedame. Svarbu, kad transkriptas po šio susitikimo turėtų pakankamai aiškių signalų DI modeliui. Šiandien dirbame su tema „Meeting Notes generavimo ir siuntimo procesas“, todėl prašau kiekvieno įvardyti ne tik nuomonę, bet ir ką po susitikimo reikės padaryti.

[00:16] Justina Kondratovič: Iš mano pusės pagrindinis klausimas yra Meeting Notes. Jei šią dalį paliksime abstrakčią, vėliau AI modelis gali ištraukti per daug triukšmo arba sukurti netikslias užduotis.

[01:53] Laura Kazlauskienė: Aš iš karto galvoju apie testavimą. Man reikia, kad kiekvienas sprendimas būtų patikrinamas: turėtume input fragmentą, laukiamą rezultatą, faktinį rezultatą ir aiškų Pass arba Fail.

[02:30] Agnė Urbonaitė: Man svarbi ir rizikų pusė. Kai kalbame apie PMBOK santrauka, turime apsibrėžti, kada žmogus privalo peržiūrėti rezultatą, o kada sistema gali tik pasiūlyti veiksmą.

[03:07] Tomas Jankauskas: Iš duomenų kokybės perspektyvos primenu, kad transkripcijos fragmentai bus nevienodi. Online susitikimuose vienas kalba tyliau, kitas pertraukia, kartais naudojame angliškus terminus, todėl source quote ir laiko žyma yra būtini.

[04:44] Ūla Šveiterytė: Architektūriškai siūlau nesumaišyti atsakomybių. Vienas sluoksnis turi tvarkyti preview, kitas turi validuoti struktūruotą rezultatą, o trečias turi nuspręsti, ar eiti į Jira, ar į peržiūrą.

[05:21] Akvilė Burokienė: Gerai, tada pradėkime nuo situacijos. Ką turime šiandien ir ko trūksta, kad šią dalį galėtume laikyti pasiruošusia sprintui?

[06:58] Justina Kondratovič: Turime gana aiškų teorinį modelį, bet trūksta praktinio pavyzdžių rinkinio. Pavyzdžiui, jei transkripte pasakoma „pažiūrėkim kitą savaitę“, DI neturėtų automatiškai kurti užduoties. Bet jei sakoma „Agnė, paruošk modelių matricą iki penktadienio“, tai jau aiškus ToDo.

[07:35] Laura Kazlauskienė: Toks skirtumas turi būti testų rinkinyje. Siūlau testinius fragmentus suskirstyti į aiškias užduotis, numanomas užduotis, diskusiją be veiksmo, sprendimus ir rizikas.

[08:12] Agnė Urbonaitė: Dar reikia atskiro atvejo, kai yra jautri informacija. Jei transkripte minimas klientas, sutarties vertė ar asmens duomenys, DI gali suprasti veiksmą, bet neturi visko perkelti į Jira aprašymą.

[09:49] Tomas Jankauskas: Sutinku. Reikia duomenų minimizavimo taisyklės: į Jira keliauja tik tiek informacijos, kiek reikia užduočiai atlikti. Detalesnė citata gali būti rodoma PM peržiūroje, bet nebūtinai galutiniame ticket'e.

[10:26] Ūla Šveiterytė: Tai reiškia, kad JSON struktūroje turime turėti atskirus laukus: vidinis source_quote ir išorinis Jira description. Jie negali būti automatiškai vienodi.

[11:03] Akvilė Burokienė: Labai geras punktas. Pažymiu kaip sprendimą: approve/cancel turi būti valdoma atskirai nuo galutinio Jira aprašymo.

[12:40] Justina Kondratovič: Jeigu kalbame apie modelius, manau, kad Meeting Notes neturi būti sprendžiama vienu promptu. Reikia bent minimalaus pipeline: pirmiausia fragmentų atranka, tada struktūrizavimas, tada validacija.

[13:17] Laura Kazlauskienė: Aš norėčiau, kad kiekvienas pipeline žingsnis turėtų savo klaidų kategorijas. Kitaip po testavimo nežinosime, ar problema yra transkripcijoje, modelyje, prompt'e, JSON validacijoje ar Jira integracijoje.

[14:54] Agnė Urbonaitė: Būtent. Ir kai turime klaidą, ji turi būti suprantama vartotojui. Ne „system error“, o konkrečiai: trūksta assignee, deadline neaiškus, nėra source quote arba Jira atmetė lauką.

[15:31] Tomas Jankauskas: Pavyzdžiui, jei STT modelis vietoj „Ūla“ parašo „ūla“ arba visai praleidžia vardą, assignee resolver gali klaidingai priskirti užduotį. Tokiam atvejui reikia confidence slenksčio.

[16:08] Ūla Šveiterytė: O jeigu Jira naudotojų kataloge yra dvi Agnės, sistema negali rinktis automatiškai. Ji turi parodyti PM pasirinkimą arba palikti assignee tuščią.

[17:45] Akvilė Burokienė: Taigi pridedame taisyklę: kai yra keli galimi assignee arba mažas confidence, užduotis keliauja į human approval.

[18:22] Justina Kondratovič: Kalbant apie el. laiškas, siūlau nustatyti minimalų laukų rinkinį. Be task name, description ir source quote užduotis negali būti laikoma paruošta.

[19:59] Laura Kazlauskienė: Aš papildyčiau: deadline gali būti neprivalomas, bet tada turi būti aiškiai pažymėta „deadline missing“ ir approval lange PM turi jį papildyti arba palikti kaip atvirą klausimą.

[20:36] Agnė Urbonaitė: Tai labai svarbu, nes automatinis deadline spėjimas gali būti pavojingas. „Iki kito sprinto“ gali reikšti skirtingas datas, jei sprintų kalendorius neintegruotas.

[21:13] Tomas Jankauskas: Tada deadline resolver turi atskirti konkrečią datą, santykinę datą ir sąlyginį terminą. „Iki penktadienio“ galima paversti data, jei žinome susitikimo datą. „Kai klientas patvirtins“ nėra data.

[22:50] Ūla Šveiterytė: Technologiškai tai galima daryti taisyklėmis ir LLM pagalba. Bet galutinė data į Jira turi keliauti tik tada, kai confidence pakankamas arba PM ją patvirtino.

[23:27] Akvilė Burokienė: Sutarta. Dabar apie Jira. Tomas arba Mantas, ką turime žinoti prieš siųsdami duomenis į Jira API?

[24:04] Ūla Šveiterytė: Jira issue kūrimui privalomi project key, issue type, summary ir description. Assignee, priority ir due date priklauso nuo projekto konfigūracijos. Todėl turime turėti field mapping lentelę.

[25:41] Justina Kondratovič: AI gali pasiūlyti priority, bet ar jis turėtų būti automatiškai priimamas? Jei susitikime sakoma „skubu“, tai dar nereiškia Critical.

[26:18] Laura Kazlauskienė: Priority turėtų būti rekomendacinis laukas. Testuose pažymėsime, ar priority atitinka transkripte nurodytą riziką arba skubumą, bet PM turi galėti jį pakeisti.

[27:55] Agnė Urbonaitė: Ir nepamirškime audit trail: jei PM pakeičia priority iš High į Medium, tai turi būti užfiksuota. Vėliau galėsime analizuoti, kur AI dažniausiai klysta.

[28:32] Tomas Jankauskas: Tokie PM pakeitimai yra vertingas mokymosi signalas. Net jei modelio netreniruosime iš karto, galime kaupti klaidų registrą.

[29:09] Ūla Šveiterytė: Dėl jautrūs fragmentai siūlau atskirą testinį scenarijų. Turime patikrinti, ar sistema tinkamai elgiasi, kai duomenys nepilni, kai API neveikia, ir kai vartotojas paspaudžia Cancel.

[30:46] Akvilė Burokienė: Gerai, matau, kad diskusija juda teisinga kryptimi. Dabar noriu pereiti prie konkrečių darbų. Ką kiekvienas pasiimame po šio susitikimo?

[30:23] Justina Kondratovič: Aš pasiimu parengti sprendimo aprašą dėl Meeting Notes. Įtrauksiu alternatyvas, kodėl vienas variantas tinkamas MVP, o kitas gali būti paliktas pilotui.

[31:00] Laura Kazlauskienė: Aš parengsiu testų lentelę. Joje bus scenarijus, input, expected result, actual result, Pass/Fail, komentaras ir susijęs reikalavimas iš backlog.

[32:37] Agnė Urbonaitė: Aš parengsiu rizikų ir governance komentarus dėl PMBOK santrauka. Noriu, kad būtų aišku, ką sistema daro kaip assistant, o kur sprendimą priima žmogus.

[33:14] Tomas Jankauskas: Aš paruošiu duomenų pavyzdžius: vieną aiškų transkriptą, vieną su triukšmu, vieną su kelių kalbėtojų persidengimu ir vieną su LT/EN terminais.

[34:51] Ūla Šveiterytė: Aš pažiūrėsiu techninę dalį: kokie laukai turi keliauti tarp modulių, kokių klaidų tikimės ir kaip jas grąžiname į UI.

[35:28] Akvilė Burokienė: Puiku. Dabar dar vienas klausimas: kaip šis susitikimas turi atrodyti, kai jį analizuos ProMeet Insight AI? Kokius signalus sistema turėtų ištraukti?

[36:05] Justina Kondratovič: Sistema turėtų atpažinti, kad čia buvo keli sprendimai, ne tik užduotys. Sprendimas dėl human approval, sprendimas dėl privalomo source quote ir sprendimas dėl deadline neapibrėžtumo.

[37:42] Laura Kazlauskienė: Taip pat turėtų ištraukti bent keturis ToDo su aiškiais owner. Jei owner pasakytas kaip „aš pasiimu“, sistema turi suprasti, kas kalbėjo tuo metu.

[38:19] Agnė Urbonaitė: Ir turi pažymėti rizikas: jautrūs duomenys, neteisingas assignee, deadline interpretacija, Jira API klaidos. Tai nėra tiesiog komentarai, jie turi patekti į rizikų sąrašą.

[39:56] Tomas Jankauskas: Man dar svarbu, kad sistema nepainiotų diskusijos su įsipareigojimu. Kai sakau „galėtume“, tai nėra ToDo. Kai sakau „aš paruošiu iki penktadienio“, tai yra ToDo.

[40:33] Ūla Šveiterytė: Šitam padės source quote. PM matys, kuo remiantis AI sukūrė užduotį, ir galės pasakyti, ar tai tikrai buvo įsipareigojimas.

[41:10] Akvilė Burokienė: Gerai. Dabar aptarkime, ką darysime, jei testai parodys prastą rezultatą. Ar stabdome MVP, ar mažiname automatizacijos lygį?

[42:47] Justina Kondratovič: Jei modelis prastai identifikuoja užduotis, siūlau ne stabdyti MVP, o pereiti į labiau konservatyvų režimą: generuoti kandidatus, bet viską privalomai tvirtina PM.

[43:24] Laura Kazlauskienė: QA požiūriu tai priimtina. Svarbu, kad sistema nebūtų pristatoma kaip 100 procentų automatinė. Ji yra pagalbinis įrankis su kontrolės sluoksniu.

[44:01] Agnė Urbonaitė: Ir tai geriau atitinka AI Act limited risk logiką. Sistema nepriima autonominių sprendimų, o padeda žmogui suformuoti projektinius artefaktus.

[45:38] Tomas Jankauskas: Praktikoje tai reiškia, kad pirmame pilote galime matuoti ne tik tikslumą, bet ir PM redagavimo procentą. Jei PM daug taiso, žinome, kur tobulinti modelį.

[46:15] Ūla Šveiterytė: Technologiškai galime loginti kiekvieną redagavimą: kuris laukas keistas, kokia buvo AI reikšmė ir kokia patvirtinta reikšmė.

[47:52] Akvilė Burokienė: Toks logas labai tinka dashboard. Eglė vėliau galės skaičiuoti adoption ir quality KPI.

[48:29] Justina Kondratovič: Taip, ir tai padės pagrįsti projekto vertę: kiek užduočių sukurta, kiek laiko sutaupyta, kiek klaidų išvengta dėl human approval.

[49:06] Laura Kazlauskienė: Aš noriu, kad KPI nebūtų tik skaičiai dėl skaičių. Jie turi atsakyti, ar sistema tikrai padeda komandai dirbti greičiau ir kokybiškiau.

[50:43] Agnė Urbonaitė: Ir ar ji nesukuria papildomos rizikos. Jei Meeting Notes su jautria informacija beveik išsiunčiamas ne tam adresatui, tai turi būti rimtas incidento signalas.

[51:20] Tomas Jankauskas: Todėl preview ir approve procesas privalo būti testuojamas taip pat rimtai kaip Jira issue kūrimas.

[52:57] Ūla Šveiterytė: Aš pridėsiu tai į techninius scenarijus. Cancel turi fiksuotis audit trail, bet jokio el. laiško ar Jira pakeitimo neturi įvykti.

[53:34] Akvilė Burokienė: Gerai, artėjame prie pabaigos. Pakartokime sprendimus, kad transkripte būtų aišku.

[54:11] Justina Kondratovič: Pirmas sprendimas: Meeting Notes bus aprašytas kaip atskiras backlog arba Spike rezultatas, ne kaip neformali pastaba.

[55:48] Laura Kazlauskienė: Antras sprendimas: kiekvienas AI sugeneruotas objektas turi būti vertinamas per laukus, o ne tik per bendrą semantinę santrauką.

[56:25] Agnė Urbonaitė: Trečias sprendimas: konfidencialumas ir žmogaus patvirtinimas yra privalomi kontrolės taškai, ne nice-to-have.

[57:02] Tomas Jankauskas: Ketvirtas sprendimas: testiniams duomenims reikia realistiškų susitikimų su triukšmu, pertraukimais, neaiškiais terminais ir aiškiais ToDo.

[58:39] Ūla Šveiterytė: Penktas sprendimas: į Jira keliauja tik validuotas ir patvirtintas payload, o ne neapdorotas LLM tekstas.

[59:16] Akvilė Burokienė: Puiku. Uždarau susitikimą. Po šio pokalbio visi turime aiškius veiksmus, o transkriptas turėtų būti tinkamas testuoti ProMeet Insight AI užduočių identifikavimą.

## Pagrindiniai sprendimai

| Nr. | Sprendimas | Poveikis projektui |
| --- | --- | --- |
| 1 | Meeting Notes valdoma kaip atskiras sprendimo arba Spike rezultatas. | Užtikrina aiškų atsekamumą backlog'e ir Jira procese. |
| 2 | AI išvestis turi būti pagrįsta source quote ir confidence, ypač kai aptariama PMBOK santrauka. | Mažinama haliucinacijų, klaidingo assignee ir neteisingo deadline rizika. |
| 3 | Neaiškūs atvejai keliauja į human approval, o ne automatiškai į Jira. | Užtikrinama žmogaus kontrolė ir audit trail. |
| 4 | Testavimo scenarijai turi apimti tiek teigiamus, tiek edge case pavyzdžius. | Leidžia patikrinti realų sistemos atsparumą. |

## AI identifikuojami ToDo / Jira kandidatai

| ID | Užduotis | Atsakingas | Terminas | Prioritetas | Source quote | Jira veiksmas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-09-1 | Sukurti PMBOK Meeting Notes šabloną | Akvilė Burokienė | iki penktadienio | High | Susitikime aiškiai aptarta: Meeting Notes | Sukurti arba atnaujinti Jira task |
| TD-09-2 | Aprašyti preview ir approve procesą | Justina Kondratovič | iki kito trečiadienio | High | Susitikime aiškiai aptarta: PMBOK santrauka | Sukurti arba atnaujinti Jira task |
| TD-09-3 | Nustatyti jautrių fragmentų žymėjimą | Laura Kazlauskienė | iki sprinto pabaigos | High | Susitikime aiškiai aptarta: preview | Sukurti arba atnaujinti Jira task |
| TD-09-4 | Parengti el. laiško siuntimo taisykles | Agnė Urbonaitė | iki kito review | Medium | Susitikime aiškiai aptarta: approve/cancel | Sukurti arba atnaujinti Jira task |
| TD-09-5 | Aprašyti Cancel veiksmą audit trail | Tomas Jankauskas | iki pilot readiness patikros | Medium | Susitikime aiškiai aptarta: el. laiškas | Sukurti arba atnaujinti Jira task |

## Rizikos ir neaiškumai

| Rizika | Poveikis | Mitigacija | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Netikslus DI rezultatas | Klaidinga Jira užduotis arba neteisingas assignee | source quote, confidence score, human approval | Justina Kondratovič |
| Nepilni testiniai duomenys | Modelio arba funkcijos kokybė gali būti įvertinta netiksliai | gold dataset ir edge case testai | Laura Kazlauskienė |
| Integracijos arba approval klaida | Nepavyks užbaigti end-to-end proceso | API klaidų scenarijai, retry ir audit trail | Ūla Šveiterytė |
| Konfidencialios informacijos nutekėjimas | Rizika GDPR ir reputacijai | PII detektorius, preview, PM approval | Agnė Urbonaitė |

## Santrauka AI analizei

Šis išplėstas dokumentas skirtas testuoti ProMeet Insight AI gebėjimą dirbti su realistišku 60 minučių susitikimo transkriptu. Transkripte pateikiamos natūralios diskusijos, paaiškinimai, abejonės, grįžtamasis ryšys, sprendimų pakartojimai, aiškūs ToDo darbai, atsakomybės, terminai ir rizikos. Dokumentas tinkamas STT, NLP/LLM, field-level evaluation, Jira integracijos, human approval ir GDPR scenarijų testavimui.